Thiết kế Inspect and Adapt cho ShopCare AI

- Kiểm tra Increment cuối Sprint 14

1.1 Phân loại trạng thái hạng mục

| Mã | Bằng chứng cuối Sprint | Trạng thái | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao | Chưa đủ bằng chứng để xác nhận DONE | Chưa có bằng chứng về staing và kiểm tra quyền riêng tư |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | Chưa Done | Kiểm thử chưa đạt đầy đủ , vẫn còn lỗi đơn hàng |
| SC-63 | 74/80 ca đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | Chưa Done | Còn lỗi và 6 ca chưa đạt |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt; đang chờ kiểm tra che SĐT | Chưa Done | Chưa kiểm tra quyền riêng tư chưa có đủ thông tin |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt | Chưa Done | Vì chưa đủ bằng chứng về staing và kiểm tra quyền riêng tư |

  - cách trình bày chưa DONE tại review

- Trình bày riêng từng hạng mục đã đạt và chưa đạt đủ bằng chứng

- Demo trên staing có thể , công khai kết quả kiểm thử lỗi còn tồn tại và trạng thái kiểm tra quyền riêng tư

- Giải thích tác động của sprint goal : CSKH nhận hội thoại AI không xử lý trong 2 phút, kèm trạng thái đơn và lịch sử hội thoại

- Đưa phần việc chưa DONE tại product backlog để po xem xét thứ tự ưu tiên . Không tự động chuyển chúng thành sprint 15.

  - Hai sai lầm của sprint cũ

1.PO tuyên bố SC-61 đến SC-65 đều Done : làm sai lệch mức độ hoàn thành , khiến bên liên quan hiểu nhầm khả năng sử dụng sản phẩm và đưa ra quyết định ko đầy đủ

2.PO yêu cầu nghiệm thu và hứa thực hiện feedback :biến review thành buổi phê duyệt thay vì kiểm tra và cùng trao đổi và phát triển điều này dễ gây quá tải sprint .

2. Thiết kế Sprint Review & Feedback Log

2.1. Agenda Sprint Review (60 phút)

- Mục tiêu: Kiểm tra Increment thực tế (SC-61, SC-65), thu thập phản hồi hai chiều từ Stakeholders nhằm tối ưu hóa Product Backlog cho các Sprint tiếp theo.

- Thành phần: Scrum Team (PO, SM, Developers) + Stakeholders (Đại diện CSKH, Vận hành).

+-------------------------------------------------------------------------+

|                    TIMELINE SPRINT REVIEW (60 PHÚT)                      |

+--------------------------+----------------------------------------------+

| 00-05' (5p)  Mở đầu      | Tuyên bố mục tiêu & Khai báo DoD             |

| 05-20' (15p) Minh bạch   | Kiểm tra Increment (Done vs Not Done)        |

| 20-45' (25p) Thảo luận   | Trải nghiệm thực tế & Câu hỏi gợi mở         |

| 45-60' (15p) Rà soát     | Thảo luận Product Backlog & Định hướng       |

+--------------------------+----------------------------------------------+

Chi tiết tiến trình:

- 00 - 05' | Khai mạc & Tuyên bố DoD (5 phút)

  - Người trìch trình: Product Owner.

  - Nội dung: Nhắc lại Sprint Goal ("CSKH nhận hội thoại AI không xử lý trong 2 phút, kèm trạng thái đơn và lịch sử"). Làm rõ nguyên tắc: Chỉ Demo các phần đạt DoD.

- 05 - 20' | Kiểm tra Increment (15 phút)

  - Người trình bày: Developers / PO.

  - Nội dung: Trình diễn tính năng SC-61 và SC-65 trên Staging. Công khai minh bạch lý do SC-62, SC-63, SC-64 chưa Done.

- 20 - 45' | Trao đổi hai chiều & Trải nghiệm thực tế (25 phút)

  - Người điều phối: Scrum Master / PO.

  - Nội dung: Cho các bạn CSKH thao tác trực tiếp trên Staging. Sử dụng các câu hỏi gợi mở:

    - "Giao diện hiển thị lịch sử đa kênh và trạng thái đơn hàng đã giúp các bạn giảm bớt thao tác tra cứu thủ công chưa?"

    - "Khi hội thoại quá 2 phút chuyển sang cho người thật, thông tin đưa qua có điểm nào gây nhầm lẫn không?"

- 45 - 60' | Rà soát Product Backlog & Tổng kết (15 phút)

  - Nội dung: PO ghi nhận phản hồi, cập nhật Product Backlog dự kiến và thông báo các bước tiếp theo.

2.2. Feedback Log (F-01 → F-05)

| Mã FB | Nguồn | Bằng chứng / Mô tả gốc | Điểm cần làm rõ (Clarification) | Hướng xử lý (Action Plan) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Vận hành | Yêu cầu AI tự động hóa 90% khiếu nại | Đo lường bằng chỉ số nào? Phạm vi áp dụng cho loại khiếu nại nào? | Chuyển vào Backlog dạng Epic; PO nghiên cứu tính khả thi và ROI, chưa cam kết Sprint 15. |
| F-02 | CSKH | Yêu cầu chuyển ca sớm hơn 2 phút | Mức thời gian mong muốn là bao nhiêu (ví dụ 90s)? Nguyên nhân do đâu? | Đưa vào Product Backlog; PO đánh giá độ ưu tiên với Sprint Goal tương lai. |
| F-03 | CSKH | Phát hiện còn hiển thị SĐT chưa che | Ở màn hình / luồng hội thoại cụ thể nào? (Liên quan SC-64) | Cần làm gấp: Gộp với SC-64 thành hạng mục ưu tiên cao trên Product Backlog. |
| F-04 | CSKH | Thiếu lịch sử tương tác đa kênh | Lịch sử từ kênh nào bị thiếu (Zalo, Facebook hay Hotline)? | Đã có trong SC-61/SC-63; điều chỉnh tiêu chí nhận diện ca kiểm thử ở Sprint 15. |
| F-05 | Tech/Ops | Lệch P95 phản hồi hội thoại | Độ trễ P95 hiện tại là bao nhiêu ms? Tiêu chí chấp nhận là bao nhiêu? | Dev phân tích hiệu năng (Spike), PO xem xét tạo PBI tối ưu hóa hạ tầng/code. |

3. Thiết kế Sprint Retrospective & Kế hoạch Cải tiến

3.1. Tiến trình Retro 60 phút (Data → Insight → Action → Follow-up)

- Thành phần tham dự: Nội bộ Scrum Team (PO, SM, Developers). Không mời Quản lý Vận hành để đảm bảo không khí an toàn tâm lý.

- Xử lý môi trường & Đổ lỗi: SM thiết lập Quy tắc An toàn (Prime Directive) và mở đầu bằng chỉ số An toàn tâm lý (Safety Check hiện tại: 2.8/5). SM nhấn mạnh: "Chúng ta tập trung vào quy trình và công cụ, không công kích cá nhân".

Luồng làm việc chi tiết:

- Set the Stage & Data (15 phút):

  - Thu thập dữ liệu thực tế từ Sprint 14: Đổi quy tắc qua tin nhắn tự phát, Staging hoàn tất trễ (Ngày 4), Integration Test đẩy lùi (Ngày 8), điểm an toàn tâm lý thấp (2.8/5).

- Gather Insights (20 phút):

  - Phân tích nguyên nhân gốc rễ: Việc thay đổi yêu cầu/quy tắc qua tin nhắn không qua Backlog Refinement dẫn đến Integration Test bị trễ và đè nén áp lực lên giai đoạn cuối Sprint.

- Decide Actions (15 phút):

  - Biểu quyết chọn ra tối đa 2 Action Items thiết thực nhất.

- Follow-up Plan (10 phút):

  - Xác định tiêu chí đo lường và thời điểm kiểm tra lại.

3.2. Action Items tối đa (Max 2 Hạng mục)

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                  DANH SÁCH ACTION ITEMS SPRINT 15                                      |

+------+----------------------------------------+-------------------+-----------------+------------------+

| Mã   | Nội dung hành động (Action)            | Nhóm theo dõi     | Thời điểm kiểm  | Bằng chứng hoàn  |

|      |                                        | / Phụ trách       | tra             | thành            |

+------+----------------------------------------+-------------------+-----------------+------------------+

| ACT1 | Chuẩn hóa quy trình đổi yêu cầu: Mọi   | PO + Dev Lead     | Daily Scrum     | 100% thay đổi có |

|      | thay đổi quy tắc phải qua Task/Ticket, |                   | mỗi ngày        | Ticket; không nhận|

|      | không chát riêng/thay đổi miệng.       |                   |                 | chỉ đạo qua tin  |

|      |                                        |                   |                 | nhắn cá nhân.    |

+------+----------------------------------------+-------------------+-----------------+------------------+

| ACT2 | Dời mốc Staging về Ngày 2 và hoàn thành | Nhóm Developers   | Ngày 2 & Ngày 5 | Test Plan chạy   |

|      | Integration Test trước Ngày 5 của      |                   | của Sprint 15   | đúng hạn; không  |

|      | Sprint.                                |                   |                 | dồn test sang    |

|      |                                        |                   |                 | Ngày 8.          |

+------+----------------------------------------+-------------------+-----------------+------------------+

4. So sánh Kỹ thuật Retrospective & Lựa chọn

4.1. Bảng so sánh 2 Kỹ thuật Retro

| Tiêu chí | Phương án A: Start - Stop - Continue | Phương án B: 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) |
| --- | --- | --- |
| Mức độ an toàn tâm lý phù hợp | Khá (Cần cẩn trọng vì từ "Stop" dễ biến thành công kích hành vi cá nhân). | Cao (Tập trung vào cảm nhận cá nhân và góc nhìn tích cực/mong muốn). |
| Khả năng đào sâu nguyên nhân | Hướng ngay tới hành động, dễ bỏ qua phân tích nguyên nhân gốc rễ. | Tốt (Phần Lacked và Longed for giúp bóc tách sự thiếu hụt quy trình). |
| Độ rõ ràng của Hành động | Rất trực tiếp (Đề xuất thẳng cái gì cần Start/Stop). | Cần thêm bước chuyển đổi từ Longed for sang Action Item cụ thể. |
| Thời lượng thực thi | 45 - 60 phút. | 50 - 60 phút. |
| Hỗ trợ người ít nói / rút rè | Trung bình. | Rất tốt (Viết thẻ ý kiến cá nhân ẩn danh trước khi chia sẻ). |

4.2. Quyết định lựa chọn dựa trên dữ liệu

- Lựa chọn: Phương án B (4Ls).

- Lý do dựa trên dữ liệu: Điểm an toàn tâm lý của team đang ở mức thấp (2.8/5) và Sprint 14 có hiện tượng đổ lỗi. Kỹ thuật 4Ls giúp xoa dịu không khí căng thẳng, khuyến khích các thành viên ít nói viết ra điều mình cảm thấy thiếu (Lacked) và mong muốn (Longed for) mà không sợ bị chỉ trích.

- Trade-off (Đánh đổi): 4Ls mất nhiều thời gian hơn ở bước nhóm ý kiến và đòi hỏi SM phải điều phối chặt chẽ để cô đọng từ "Longed for" thành Action cụ thể.

- Điều kiện chuyển đổi/kết hợp: Khi điểm An toàn tâm lý đạt >4.0/5 ở các Sprint sau, nhóm có thể chuyển sang Start-Stop-Continue để chốt hành động nhanh hơn.

5. Chu trình Inspect and Adapt (Sprint 14 → 15)

5.1. Luồng vận hành Inspect & Adapt

+------------------+      Feedback Log      +-------------------+

|  Sprint Review   | ---------------------> | Product Backlog   |

|   (Sprint 14)    |  (Chỉ nhận, không hứa) | (PO re-prioritize)|

+------------------+                        +-------------------+

|                                            |

v                                            v

+------------------+       Action Items     +-------------------+

| Sprint Retro     | ---------------------> |  Sprint Backlog   |

| (Nội bộ Team)    |  (Max 2 hành động)     |    (Sprint 15)    |

+------------------+                        +-------------------+

|

v

+-------------------+

| Kiểm tra & Đo lường|

| (Daily & Review 15|

+---------------------------------------------------------------+

5.2. Sơ đồ Truy vết (Traceability Matrix)

1. Truy vết Feedback (F-03 - Còn hiển thị SĐT):

- Nguồn: Stakeholder phản hồi tại Review 14.

- Quyền cập nhật: Product Owner.

- Đường đi: Review 14 → Feedback Log → Gộp cùng SC-64 trên Product Backlog → Đưa vào Sprint Backlog 15 (Ưu tiên cao).

- Bằng chứng & Tiêu chí đo: 100% SĐT được mask dạng 093***6789 trên cả giao diện web và log hệ thống. Test case an toàn thông tin đạt 100%.

2. Truy vết Action Item (ACT2 - Kiểm thử tích hợp sớm):

- Nguồn: Nội bộ Dev/SM phát hiện tại Retro 14.

- Quyền cập nhật: Scrum Team / Developers.

- Đường đi: Retro 14 → Action Item ACT2 → Đính kèm làm Quy ước làm việc (Working Agreement) trong Sprint Backlog 15.

- Bằng chứng & Tiêu chí đo: Môi trường Staging sẵn sàng từ Ngày 2; Integration Test hoàn thành trước Ngày 5; không còn ca lỗi dồn vào Ngày 8.

5.3. Quy trình xử lý ngoại lệ (Ngăn ngừa cam kết sớm & dữ liệu thiếu)

- Đối với dữ liệu/bằng chứng chưa đủ: Hạng mục lập tức bị đánh dấu NOT DONE. Không thỏa hiệp đưa lên Production hoặc công nhận hoàn thành tại Review.

- Đối với yêu cầu/Feedback mới từ Stakeholders: PO ghi nhận vào Feedback Log với trạng thái Đang xem xét. Tuyệt đối không phát biểu "Sẽ làm trong Sprint tiếp theo" khi chưa qua phân tích backlog và ước lượng năng lực team.